## Slide 1
AULA

## Slide 2
FORMÅL
At styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle, forældre og børn ved bedre indsigt og kommunikation omkring børns læring, trivsel og udvikling.

## Slide 3
At styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle, forældre og børn ved bedre indsigt og kommunikation omkring børns læring, trivsel og udvikling.
Sammenhæng
Én genkendelig løsning på tværs af institutioner og kommuner.
Tilgængelighed
Én brugervenlig platform, der er udviklet med tanke på brugernes hverdag og skabt i samarbejde med brugerne.
Sikkerhed
Ansvarlig opbevaring af data og fremtidssikring af kommunernes dataansvar.
Overblik
Nem adgang til et samlet overblik med plads til innovative løsninger.
FORMÅL

## Slide 4
Skoler
Dagtilbud
Opstart
Planlægning
Udrulnings- og uddannelsesforløb
Ibrugtagning
2017
2018
Ultimo
2018
Ultimo
2019
Juni
2019
Maj
2020
12 uger pr. kommune
12 uger pr. kommune
Fra maj
2019
Ledelsesmæssig og strategisk forankring i kommunen
Budgetlægning og afklaring af ressourceallokering
Kommunens kontaktpunkt udpeges for Aula
Oprydning i data påbegyndes
TIDSPLAN
Etablering af organisering
Planlægning af organisatorisk og teknisk implementering
Uddannelse af administratorer og superbrugere
Kommunen uddanner egne medarbejdere
Organisatorisk klargøring
Medarbejderne etablerer normal brug af Aula
Elever og forældre tager Aula i brug
Support til brugerne
Opfølgning på anvendelsen
Teknisk klargøring både fælles og på hver institution
Afprøvning på institutionen
Aula tages i brug
Flytning af data
Notes: Alle tidspunkter afhænger af den enkelte kommunes plads i den endelige implementeringsplan.
Opstart bør dog gå i gang nu uanset tidspunkt for implementering.
For yderligere information se implementeringshåndbogens kapitel 1.6 og 4.2.

## Slide 5
ROLLEFORDELING // KOMMUNEN
Skole- og dagtilbudschef
Fagkonsulent
Superbruger
Projektleder
Kommunens administratorer
It-/
digitaliseringschef
Forandringsledelse, projektejer, principper
Lovgivning, forandringsledelse, principper, praksis
Støtte til administration og ledelse
Styring, fremdrift
Teknik
Aftaler, arkitektur, styring, sikkerhed
Kommune
Notes: Kommunens overordnede superbruger skal støtte administrationen og ledelsen i forvaltningen og på den enkelte skole og dagtilbud. For yderligere information om kommunens organisering se kapitel tre i implementeringshåndbogen.

## Slide 6
ROLLEFORDELING // SKOLER OG DAGTILBUD
Skole
Ledelse
Tovholder
Skolens administrator
Superbruger
Superbruger
Brugere
Principper, praksis
Styring, fremdrift
Opsætning, fælles data
Støtte til brugere/
medarbejdere
Støtte til brugere/
medarbejdere
Brugere
Ledelse
Superbruger
Ledelse
Brugere
Medarbejdere, forældre
Principper, praksis
Principper, praksis
Medarbejdere, forældre
Støtte til brugere/medarbejdere
Medarbejdere, forældre, elever
Dagtilbud A
Dagtilbud B
Notes: I gennemsnit kan hver skole få uddannet to superbrugere.
I gennemsnit kan der blive uddannet en superbruger for hver to dagtilbud. Se i øvrigt kapitel 5.4.2 i implementeringshåndbogen.
For yderligere information om kommunens organisering se kapitel 3i implementeringshåndbogen.